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Муниципальный план-график («дорожная карта»)
реализации мероприятий регионального проекта «Модернизация школьной системы образования 
Кабардино-Балкарской Республики» на период проведения капитального ремонта здания 
[bookmark: _GoBack]муниципального казенного общеобразовательное учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа  имени М. К . Атабиева с. п. Жемтала» Черекского муниципального района
 Кабардино  - Балкарской Республики (МКОУ СОШ №2 с. п. Жемтала) в 2025 г.

	№
	Наименование мероприятия
	Сроки
	Ответственные исполнители
	Результат

	I. Проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций

	1. 
	Разработка муниципального плана-графика («дорожной карты») реализации мероприятий регионального проекта «Модернизация школьной системы образования Кабардино-Балкарской Республики» на период проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждениях в 2023 - 2025 гг.
	ноябрь 2024г.
	Эфендиева Т.Ж.

	Издание постановления Главы местной администрации Черекского муниципального района об утверждении муниципального плана-графика («дорожной карты») реализации мероприятий регионального проекта «Модернизация школьной системы образования в Кабардино-Балкарской Республике» на период проведения капитального ремонта здания  МКОУ СОШ №2 с. п. Жемтала в 2025 году

	2. 
	Создание муниципальной рабочей группы.
	Ноябрь 2024г. 
	Чеченова Дж.Э.
Эфендиева Т.Ж.
Уянаев А.Р.
Чеченов Р.М.

	Издание распоряжения Главы местной администрации Черекского муниципального района об образовании муниципальной рабочей группы под руководством глав местных администраций.

	3. 
	Разработка и утверждение планов-графиков проведения ремонтных работ здания МКОУ  СОШ №2 с. п. Жемтала 
	Ноябрь-декабрь 2024г. 
	Чеченова Дж.Э.
Эфендиева Т.Ж.
Уянаев А.Р.

	Утверждение планов-графиков проведения ремонтных работ, согласованных с Минпросвещения КБР


	4. 
	Объявление конкурсных процедур, определение подрядных организаций для проведения строительных работ, заключение контрактов.
	до 25.12.2024г.
	Чеченова Дж.Э.
Эфендиева Т.Ж.
Уянаев А.Р.
Кудаева Д. Х. 
	Заключение контрактов с подрядными организациями.

	5. 
	Проведение работ по капитальному ремонту здания  МКОУ СОШ №2 с. п. Жемтала 
	в соответствии 
с заключенными контрактами и графиком проведения ремонтных работ 
	Эфендиева Т.Ж.
Уянаев А.Р.
Кудаева Д. Х.
	Приведение в нормативное физическое состояние  здания  МКОУ СОШ №2 с. п. Жемтала 

	6. 
	Осуществление мониторинга и контроля реализации планов-графиков проведения ремонтных работ здания  МКОУ СОШ №2 с. п. Жемтала
	на постоянной основе
	Эфендиева Т.Ж.
Уянаев А.Р.
ЧеченовР.М
Общеобразова-тельная  организация 
	Опубликование информационно-аналитических отчётов на официальном сайте, статья в газете «Черекские вести» и в соцсетях.

	II. Организация образовательного процесса в период проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций

	7. 

	Публикация на официальном сайте и на странице соцсети общеобразовательного  учреждения информации об участии МКОУ СОШ №2 с. п. Жемтала  в реализации мероприятий государственной программы «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике».
	В течение 2-х рабочих дней со дня опубликования Постановления
	Кудаева Д. Х.
	Размещение информации на официальном сайте  МКОУ СОШ №2 с. п. Жемтала  

	8. 
	Публикация  на официальном сайте общеобразовательного учреждения Постановления местной администрации об утверждении муниципальной «дорожной карты» по организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта здания  МКОУ СОШ №2 с. п. Жемтала .
	В течение 2-х рабочих дней со дня опубликования Постановления
	Кудаева Д. Х.
	Размещение информации на официальном сайте  МКОУ СОШ №2 с. п. Жемтала  

	9. 
	Доведение до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) Постановления об утверждении плана («дорожной карты») мероприятий по подготовке и проведению капитального ремонта здания  и его  оснащению в  МКОУ СОШ №2 с. п. Жемтала  
	В течение 5 рабочих дней со дня его официального опубликования
	Кудаева Д. Х.
	Размещение информации на официальном  сайте МКОУ СОШ №2 с. п. Жемтала .
Письменное уведомление родителей о сроках проведения капитального ремонта здания  МКОУ СОШ №2 с. п. Жемтала  

	10. 
	Создание инициативной группы из числа наиболее активных родителей (законных представителей) обучающихся в период проведения капитального ремонта здания 
МКОУ СОШ №2 с. п. Жемтала  
	В течение 2-х рабочих дней со дня опубликования постановления
	Кудаева Д. Х.
	Приказ ОУ о создании рабочей группы.
Размещение информации на официальных сайте  МКОУ СОШ №2 с. п. Жемтала  

	11. 
	Проведение заседания Управляющего совета школ. 
	В течение 2-х рабочих дней со дня опубликования постановления
	Кудаева Д. Х.
	Протокол Управляющего совета, приказ ОУ о создании рабочей группы.
Размещение информации на официальном  сайте  МКОУ СОШ №2 с. п. Жемтала  

	12. 
	Разработка Положения о порядке организации образовательного процесса на период проведения капитального ремонта
	до 01.01.2025 г.
	Кудаева Д. Х.
	Приказ руководителя общеобразовательного учреждения, согласованный с УО

	13. 
	Актуализация действующих локальных нормативных актов (по необходимости), издание распорядительных документов, регламентирующих деятельность общеобразовательного учреждения в период проведения капитального ремонта:
· годовой календарный учебный график (корректировка);
· смена занятий;
· расписание уроков;
· расписание занятий внеурочной деятельности;
· расписание занятий объединений дополнительного образования;
- график уборки служебных помещений.
	до 10.01.2025 г.
	Кудаева Д. Х.
	Приказ руководителя общеобразовательного учреждения, согласованный с УО

	14. 
	Внесение изменений в  договор с медицинским учреждением на период капитального ремонта здания  МКОУ СОШ №2 с. п. Жемтала  
	до 10.01.2025 г.
	Кудаева Д. Х. 
	Договор с медицинским учреждением на период капитального ремонта общеобразовательного учреждения

	15. 
	Заключение дополнительных соглашений с работниками  МКОУ СОШ №2 с. п. Жемтала  
	до 10.01.2025 г.
	Кудаева Д. Х. 
	Дополнительные соглашения с работниками  МКОУ СОШ №2 с. п. Жемтала  

	16. 
	Уведомление ОМВД России по Черекскому району, ОУ ФСБ РФ по КБР в Черекском муниципальном районе, ГБУЗ «Центральная районная больница» об особенностях организации образовательного процесса в 2025 году в связи с проведением капитального ремонта здания  МКОУ СОШ №2 с. п. Жемтала  
	до 10.01.2025 г.
	Кудаева Д. Х.
	Уведомление

	17. 
	Информирование совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся об изменении работы школы на период капитального ремонта  МКОУ СОШ №2 с. п. Жемтала  
	до 10.01.2025 г.
	Кудаева Д. Х. 
	Письменное уведомление 

	18. 
	Заключение контракта по оказанию услуги по организации горячего питания учащихся (аутсорсинг)
	по мере необходимости
	Кудаева Д. Х. 
	Опубликование информационного сообщения в средствах массовой информации, наличие заполненного раздела «Мониторинг обеспеченности питания» на сайтах общеобразовательных организаций

	19. 
	[bookmark: bookmark5]Организация работы педагогических и иных работников МКОУ СОШ №2 с. п. Жемтала, подлежащему  капитальному ремонту, в соответствии с требованиями трудового законодательства. Обеспечение соблюдения трудовых прав педагогических работников общеобразовательной организации
	в течение всего периода
	Кудаева Д. Х. 
	Издание приказа руководителя общеобразовательной организации, подлежащей капитальному ремонту

	III.Оснащение общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания

	20. 
	Проведение анализа потребности в оснащении средствами обучения и воспитания, в том числе учебниками и учебными пособиями, не позволяющими их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности
	Декабрь 2024 –
 январь 2025 г.
	Эфендиева Т.Ж.
Кудаева Д. Х.
	Согласование с Минпросвещения КБР перечня планируемых к закупке средств обучения и воспитания




	21. 
	Формирование инфраструктурных листов по закупке средств обучения 
и воспитания. 
	До 10 января 2025 г.
	Эфендиева Т.Ж.
Кудаева Д. Х.
	Согласование с Минпросвещения КБР инфраструктурных листов


	22. 
	Объявление об участии в закупках товаров, работ, услуг с целью оснащения объектов средствами обучения и воспитания  МКОУ СОШ №2 с. п. Жемтала  
	Январь-февраль 2025г.
	Кудаева Д. Х.
	Опубликование извещения 
о проведении закупок



	23. 
	Оснащение МКОУ СОШ №2 с. п. Жемтала средствами обучения и воспитания, в том числе обновление в объектах капитального ремонта 100 процентов учебников и учебных пособий 
	не позднее 
1 августа 2025 г.
	Эфендиева Т.Ж.

	 Оснащение общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания

	24. 
	Мониторинг фактического использования в образовательном процессе средств обучения и воспитания, приобретенного для общеобразовательных организаций в рамках «дорожной карты»
	не позднее 15 декабря 2025 года
	Эфендиева Т.Ж.
Кудаева Д. Х. 
	Составление информационно-аналитической справки
по форме, определяемой Минпросвещения КБР


	IV.Оформление предметно-эстетической среды

	25. 
	Создание инициативной группы по привлечению родителей, обучающихся, педагогических работников к обсуждению и выработке дизайнерских и иных проектных решений
	в соответствии с планом проведения ремонтных работ
	Эфендиева Т.Ж.
Кудаева Д. Х.
		утверждение плана мероприятий, освещение в СМИ и иных средствах коммуникаций




	26. 
	Внедрение лучших дизайнерских проектов по оформлению центра детских инициатив, библиотеки, спортивной зоны, общественного пространства, столовой, входной группы, актового зала, учительской в практику 
	
В соответствии с планом проведения ремонтных работ
	Эфендиева Т.Ж.
Кудаева Д. Х.

	лучшие проекты внедрены в практику,
освещение в СМИ и иных средствах коммуникаций

	27. 
	Создание центра детских инициатив для обеспечения деятельности ученического самоуправления в общеобразовательных организациях.
	в соответствии с планом проведения ремонтных работ
	Эфендиева Т.Ж.
Кудаева Д. Х.  
	создание центра детских инициатив, 
освещение в СМИ и иных средствах коммуникаций

	
V.  Осуществление общественного контроля реализации программы

	28. 
	Создание муниципального штаба общественного контроля при местной администрации Черекского муниципального района на  2025 год
	январь – февраль
2025 г.
	Эфендиева Т.Ж.
Уянаев А.Р.
Чеченов Р.М.

	Распоряжение местной администрации Черекского муниципального района о создании штаба общественного контроля и утверждении его состава

	29. 
	Разработка плана деятельности муниципального штаба общественного контроля на 2025 год
	не позднее 1 марта 2025 г.
	Эфендиева Т.Ж.
Уянаев А.Р.

	Утверждение плана деятельности Регионального штаба родительского общественного контроля на 2025 год

	30. 
	Привлечение представителей общественности (в том числе родительской и педагогической) к мероприятиям по контролю за проведением капитального ремонта и обновлением инфраструктуры общеобразовательных организаций
	в течение всего периода
	Эфендиева Т.Ж.
Уянаев А.Р.
Кудаева Д. Х.
	Создание муниципальных, школьных общественных советов по контролю за проведением капитального ремонта и обновлением инфраструктуры общеобразовательных организаций


	VI. Обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)

	31. 
	Проведение анализа потребности соблюдения обязательных для выполнения мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности общеобразовательных организаций 
	не позднее 1 мая 2025г.
	Эфендиева Т.Ж.
Бечелов М.И.
Кудаева Д. Х.
	Составление                              информационно-аналитической справки


	32. 
	Проведение мероприятий по обеспечению требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий 
	не позднее 25 августа 2025г


	Эфендиева Т.Ж.
Бечелов М.И.
Кудаева Д. Х.
	Создание условий по обеспечению антитеррористической безопасности общеобразовательных организаций

	VII. Обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс в общеобразовательных организациях

	33. 
	Обучение педагогического и управленческого состава МКОУ СОШ №2 с. п. Жемтала  - объекта  капитального ремонта
	По плану-графику
ГБУ ДПО ЦНППМ Минпросвещения КБР
	 Кудаева Д. Х.

	Завершение обучения школьных команд

	VIII.  Информационно - разъяснительная работа

	34. 
	Организация взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся, представителями СМИ, общественностью по вопросам организации и проведения капитального ремонта, обновления инфраструктуры МКОУ СОШ №2  
с. п. Жемтала , организация  образовательного процесса на время проведения капитального ремонта
	На постоянной основе в период подготовки и проведения капитального ремонта общеобразовательных учреждений

	Эфендиева Т.Ж.
Кудаева Д. Х. 
	Размещение информационных материалов на сайте МКОУ СОШ №2 с. п. Жемтала , местной администрации Черекского муниципального района, СМИ, в соцсетях


	35. 
	Обеспечение работы телефонов «горячей линии» для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц по различным вопросам реализации мероприятий регионального проекта «Модернизация школьной системы образования в Кабардино-Балкарской Республике»
	на постоянной основе в период подготовки и проведения капитального ремонта общеобразовательных учреждений
	Эфендиева Т.Ж.
Уянаев А.Р.

	Обеспечение работы региональной, муниципальных «горячих линий» с целью оперативного рассмотрения обращений





